# Tic-Tac-Toe Party Game

- Planificare cerinte proiect

| Cerinte | Responsabili |
| --- | --- |
| Autentificare Guest | Bogdan Draghici |
| Autentificare Admin | Bogdan Draghici |
| Participare Spectator | Iulia Popa Cosmin Aluchenesei |
| Ecran principal | Rares Nevodar |
| Ecran vizualizare camere | Rares Nevodar Alexandra Pricop |
| Creare camera | Rares Nevodar |
| Camera de joc publica | Alexandru Hoisan |
| Camera de joc privata | Alexandru Hoisan |
| Afisare informatii camera clasic | Alexandra Pricop |
| Afisare informatii camera extended | Bogdan Draghici |
| Implementare joc Tic-Tac-Toe | Cosmin Aluchenesei |
| Testarea aplicatiei | Iulia Popa |
| Documentarea aplicatiei | Iulia Popa |

- Durata fiecărei faze

| Faza | Durata | Persoane implicate |
| --- | --- | --- |
| Planificare cerinte | 2h | Cosmin Aluchenesei Bogdan Draghici Alexandru Hoisan Rares Nevodar Iulia Popa Alexandra Pricop |
| Analiza si design | 5h | Cosmin Aluchenesei Bogdan Draghici Alexandru Hoisan Rares Nevodar Iulia Popa Alexandra Pricop |
| Implementare | 36h | Cosmin Aluchenesei Bogdan Draghici Alexandru Hoisan Rares Nevodar Iulia Popa Alexandra Pricop |
| Autentificare Guest | 4h | Bogdan Draghici |
| Autentificare Admin | 2h | Bogdan Draghici |
| Participare Spectator | 2h | Iulia Popa Cosmin Aluchenesei |
| Ecran principal | 5h | Rares Nevodar |
| Ecran vizualizare camere | 3h | Rares Nevodar Alexandra Pricop |
| Creare camera | 3h | Rares Nevodar |
| Camera de joc publica | 1h | Alexandru Hoisan |
| Camera de joc privata | 2h | Alexandru Hoisan |
| Afisare informatii camera clasic | 2h | Alexandra Pricop |
| Afisare informatii camera extended | 2h | Bogdan Draghici |
| Implementare joc Tic Tac Toe | 6h | Cosmin Aluchenesei |
| Testarea aplicatiei | 2h | Iulia Popa |
| Documentarea aplicatiei | 1.5h | Iulia Popa |

Rezultatele concrete obținute

- Aplicatie web implementata in Java si Angular

- Arhitectura stabilita:

  - Pentru back-end: Java

  - Pentru front-end: Angular

  - Pentru baza de date: H2 Database

  - Tehnologiile alese:  Java, Git, Angular, H2 Database

- Sedinte

| Activitatea | Tipul Sedintei | Mediul | Frecventa | Durata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning | Meeting-uri de planning intre manager si echipa | Discord | Saptamanal | 1h |
| Implementare | Sedinte in grupuri de cate 2-3 in functie de disponibilitate | Discord | Zilnic | 2h |
| Administrare Firebase | Sedinte de status | Discord | Saptamanal | 1h |
| Testare aplicatie | Sedinte in grupuri de cate 2-3 in functie de disponibilitate | Discord | Zilnic | 1h |
| Rezolvare bug-uri | Sedinte de status | Discord | Aproximativ saptamanal | 45min |